- Temas generales (pendientes)

- Conexión con A3 -> En proceso (10/9)

- Portal usuario -> El servidor se está instalando, el lunes (10/9) dirán cosas.

- Poder enviar correos

- Implementar Control + Z

- API firmas

- Cambiar la palabra Sage en todo el programa -> Se deja para más adelante.

- Corregir los campos que se cortan

- ¿Como no recordar contraseña para poder entrar de nuevo?

- Crear usuarios en el programa no funciona -> Han explicado el proceso pero sigue sin funcionar, lo mirarán. (10/9)

- Funcionalidad de buscar en solicitud de presupuestos (en los campos) no funciona. No podemos buscar ni por razón social ni por nombre comercial. -> Corrigiendo (10/9)

- Horarios quincenales y mensuales. Suponemos que dará error cuando el usuario quiera fichar. Han dicho que no da error, que pongamos las horas semanales que toca y el horario.

- No se ajusta el programa al tamaño de la pantalla de cada ordenador. En teoría si se ajusta, mirar que le pasa al ordenador de Brisa.

- Temas generales (pedir)

- Pedir que deje unir sucursal a un cliente.

- No deja subir fotos al personal nuevo.

- Operarios/ ficha técnica

- Banco, oficina, dígito de control y tarifa quitar campos

- IBAN quitar campo (ya está campo cuenta bancaria)

- Logo de tarta: salen cumpleaños pasados. Dicen que no tiene funcionalidad sale automático en la aplicación del usuario.

- Logo de tarta: no hay orden de fecha en los cumpleaños. Dicen que no tiene funcionalidad sale automático en la aplicación del usuario.

- ¿Formulario de comunicación qué es?: Para guardar acuerdos que tiene que quedar constancia. Actualmente no se guarda en operarios, solo en el cliente.

- Situación familiar: pantalla rota, no sale nada. Nos dicen que el formato es correcto, que esperemos que nos explicarán

- Exportar listado COD. Sage: cambio de nombre a “exportar listado”

- Listado tiene el nombre del campo técnico

- Cambio de color del formulario de comunicación

- Operarios/ contratos

- Exportar media baseCC por día: ¿qué es?  listado ni título: base cotización, listado para RRHH

- Listado importar Excel listado de cobros: ¿qué es?

- Operarios/ localización

Ya está activo.

- Operarios/ ordenes de trabajo

- listado de incidencias: ¿de dónde salen las incidencias?  ¿Es en general o del usuario en el que estamos? Registro de horas, incidencias descuadre de horas y para que sea legal se tiene que enviar al operario cada mes ( de todas formas, ellos preguntaran porque quizá no hace falta)

- Envío masivo de emails: ¿Qué se enviaría aquí?: el horario a todo el personal

- Operarios/ portal web

- ¿Si no hay integración con programa de firma, tiene alguna funcionalidad? Supervisión por ejemplo

- No carga bien a la hora de hacer click para navegar a “portal web” : resumen de la info. Pte de que lo corrijan

- Solo funciona entrar a portal web desde ficha técnica, si lo haces desde cualquier otro sitio no carga. -> Se mirará más adelante.

- Operarios / convenio

- Plus convenio/ trasporte/ bolsa vacaciones:  no se puede quitar

- Prorrateo mensual:  aparece un “?”: tenemos que poner los meses a la derecha

- Horas a la mensuales sin festivos: quitar: no se puede

- Total, días no trabajados, horas extra, horas festivas horas nocturnas fecha de pago horas, si no tiene utilidad elimina.

- Contrato/ ficha técnica

- Diferencia entre fecha de vencimiento y fecha fin de contrato: vencimiento es previsto y fin contrato es la fecha real de finalización.

- ¿Para qué sirve tener cot. Seguridad social si no lo calcula real?

- Listado a Excel listado contratos:

  - formato de campos con nombre del campo técnico

  - último campo fk_operario no sabemos a qué corresponde: corresponde a una enumeración interna suya para identificar a los operarios

  - ¿Para qué sirve el filtro de fecha? Sirve para filtrar por fecha de creación.

- Contrato/horario

- ¿Cuadrante checkbox marcado o no que implica? : lo tienen que preguntar no saben

- Lo de arriba a la derecha es el histórico de horarios, no van a poner la X para eliminar histórico, dicen que no tiene sentido.

- Contrato/Documentos

- Aparece lugar de firma como Las palmas

- ¿Check generar documentos para qué sirve? : esperando a integración con A3

- Contrato/Portales

- H. mensuales trabajadas de donde sale y cómo se calcula.  Si lo saca del mes en curso y por eso está en blanco. Que por defecto salga el mes en curso.

- Si es por día, ejemplo febrero ( 28) no estarían bien puestos los días de los meses

Pte integración con A3

- Contrato/ coste nómina

- No calcula bien el salario neto (IRPF y SS no lo tiene en cuenta) por qué: lo tienen ue revisar con RRHH

- No tenemos paga extra de abril. Es paga beneficios y se prorratea. Las dos pagas extras se pagan en sus meses correspondientes, por ello, no tiene sentido prorratearla aquí.

- ¿De donde salen estos datos, se calculan solos o de SAGE?  Sale según convenio

- ¿Cambiar ir a SAGE?  ¿Por qué ahí?

- Contrato/ pasivo laboral

- ¿Esta parte qué es?

- Contrato/ liquidación

- ¿qué es?

- Contrato/ A3

- ¿Esta parte tendrá utilidad para nosotros? Ya que la nómina de A3 va del operario completo no por centro.

- Contarato /Firmas

Sale por defecto Singular

- Que programa utilizáis para firmar y como integramos con ellos. ¿API? : Bitsign lo consultaran y nos dirán algo

- Cuando le damos a firmas, desaparece el último apartado “calendario ERTE”

- Clientes/Consumo

- Servicios/Solicitud de presupuestos

- Listado de solicitud de presupuesto no podemos exportar a EXCEL

- Desplegable con los tipo de servicios que nos interesan.

- Funcionalidad de buscar en solicitud de presupuestos (en los campos) no funciona. No podemos buscar ni por razón social ni por nombre comercial.

- Puntual/recurrente: No saben de donde coge ese dato.

Todo esto se mirará más adelante.

- Calidad/Plan de trabajo

- Las rayas de mover los departamentos están encima del nombre del operario. -> Sin importancia, se mira más adelante estos detalles.

- ¿Hay algún problema si no asignamos operarios a los diferentes departamentos ni a las tareas? ¿La supervisión se puede llevar a cabo sin inconvenientes? -> No pasa nada, basta poner departamentos y tareas y la supervisión irá bien.

- Cuando cambio el departamento queda el nombre mal. Ejemplo: DTO 0010 Office -> Sin importancia, se mira más adelante estos detalles.

- Calidad/Supervisión

- No aparecen ni las observaciones ni la firma. -> Lo mirarán (10/9)

- Usuarios

- Permisos para usuarios. En pedidos, el usuario que es compras no viene marcado como predeterminado. Hay que ir marcándolo uno a uno. Existe alguna posibilidad de que todo el modulo de pedidos pueda ser visto por el “ rol compras”?

- Lista de permisos y roles (para ir dándoles a los diferentes usuarios)

TEMAS VARIOS A REVISAR POR IGM

- Hay campos más largos que lo que cabe en una línea ejemplo:

- Si la solución es que no escribamos en mayúsculas, el mismo programa cambia la primera letra de la palabra a mayúsculas/ en clientes)

- Cambio de fecha y localización en todos los envíos de email o plantillas.

- Horarios quincenales y mensuales. Suponemos que dará error cuando el usuario quiera fichar.

- El total, no se visualiza bien. Dentro de solicitud de presupuesto ( listado)

REUNIÓN CON ADRIANA 10/09/2021

- Están enfocados básicamente en conseguir conexión con A3 (para poder sacar los datos que queremos) y portal usuario.

- Lo que Adriana ha apuntado y va a corregir está apuntado por el documento como pendiente.

- Los detalles de visual que no están bien también están apuntados, pero se mirarán más adelante.

OTRAS COSAS

- Sandra ya ha mirado los diferentes modelos de plan de trabajo para comunidades, colegios y oficinas. Falta corregir las cosas que ha comentado. (Añadir garaje en las comunidades, añadir cuarto de limpieza y office/comedor en las oficinas, y en colegios añadir oficinas).

- Pedro tiene mucho lio y ha dicho de comentarlo la semana que viene.